附件2：

合同文本

一、项目情况

（一）项目名称：广东财经大学学生宿舍热水系统项目

（二）项目类别

☑ 服务类

（三）投资金额：不低于人民币 1658万元

（四）/

（五）拟采用的采购方式

☑ 公开招标

（六）竞争范围

☑公开方式

二、需求复核与论证情况

后勤处通过公开招标，聘请专业咨询公司对项目进行市场调研，可行性分析以及需求编制，组织专家论证。经财务处项目预算审核，审核价格为165577916.61元。

三、合同管理安排

（一）合同类型

☑其他： BOT（建设-营运-移交）项目合同

选择合同类型的理由：公开招标引进投资建设方运营学校学生宿舍热水系统，合同到期投资

（二）定价方式

☑其他，要求：

由中标人全额投资（投入金额不包含需返还学校的建设费用）。以热水收费单价作为报价，按（《广东省物价局、广东省教育厅、广东省财政厅关于进一步规范我省高等学校收费管理的通知》粤价[2007]186号文件）要求，不得高于 22.3元/吨，超过此单价的作为无效报价处理。

（三）合同文本的主要条款

（1）标的名称：广东财经大学学生宿舍热水系统项目

（2）采购标的质量

达到国家验收规范合格标准及采购人技术条件要求。

（3）数量（规模）

项目分三个部分：第一部分学生宿舍热水系统乙方须进行改造并运营维护；第二部分乙方负责运营维护，并把学校投资热水系统建设费用分期返还甲方；第三部分乙方只负责运营维护。

1）涉及改造建设并运营维护部分

广州校区学生宿舍楼共18栋，配置学生宿舍2742间，入住学生人数10964人；佛山校区学生宿舍楼共20栋，配置学生宿舍3127间，入住学生人数12452人。2023年1月1日对接运营维护，2023年暑期进行改造建设后运营维护。

2）移交运营维护，并约定返还学校建设费用部分

佛山校区9号楼和22号宿舍楼配置学生宿舍共452间，入住学生人数1808人，纳入本项目运营，乙方将学校投入的热水系统建设费用分期返还给学校；广州校区33栋于2023年6月竣工，配置学生宿舍899间，入住学生人数3596人，由采购人投资建设，乙方进行运营，并将学校投入的热水系统建设费用分期返还给学校。

3）仅移交运营维护部分

广州校区30栋、32栋共配置学生宿舍1738间，入住学生人数6952人，分别于2026年8月31日、2027年8月31日维保到期，维保到期后纳入本项目运营。

因学校规划变动原因，以上房间数量及住宿学生人数存在变动的可能，住宿人数以实际住宿数量为准。

（4）履行时间（期限）

两校区热水供应系统经营年限为10年（服务期自合同生效之日起计算）。经营期内，乙方不得私自移动、拆除热水设备；经营期满后，乙方将项目资产设备无条件整体完好移交给采购人，全部资产设备的所有权无偿归采购人所有。

（5）地点和方式：

广东财经大学广州校区、佛山校区两个校区校内。

（6）包装方式：无

（7）价款

由中标人全额投资（包括旧设备拆装运输、新热水设备、供水管网、控制系统、计费系统、运输费、卸装费、保险费、人工费、材料费、安装调试费、培训费和验收等一切费用），且负责项目的设计、设备材料的采购、安装、调试、和日常服务，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理。

该项目投入金额不包含需返还学校的建设费用。中标人在每个淋浴间安装智能计量水表，学生使用热水按量计费。

（8）付款进度安排

中标人在每个淋浴间安装智能计量水表，学生使用热水按量计费。

（9）资金支付方式

1）广州校区33栋（在建），佛山校区9号楼、22号楼热水系统建设费返还学校的标准及结算方式

广州校区33栋（在建)，学校投资建设热水系统费用预算价约266万元，3年内平摊到每月返还给学校。待学校相应结算价出来后，如与预算价有差异，按照结算价一次性无息多退少补。

佛山校区9号楼、22号楼，学校投资建设费用结算价255万元，3年内平摊到每月返还给学校。

2）水电费标准：乙方承担学校热水系统运行耗用的水电费。采购人按当地政府规定学校水电费的价格标准收取水电费（含污水处理费）。

3）一卡通管理费标准：采购人按热水营运总收入（一卡通学生充值热水总额等)的3‰的标准收取一卡通管理费。

4）热水结算方式

采购人学生使用校园卡刷卡扣费用水，热水费用按中标热水单价乘以用水量计算，扣取校园卡水控小钱包余额，学生能在现有圈存机上将校园卡大钱包余额充值到校园卡水控小钱包，杜绝多张卡的产生，并且乙方APP、小程序等移动端水控应用的水控钱包须通过校园卡账户进行充值，杜绝其他充值渠道；乙方于每月10日前提出结算申请，采购人按照学校相关程序审批，将热水营运总收入（一卡通学生充值热水总额等）扣除水电费，租金、一卡通管理费等后支付给乙方。

（10）验收、交付标准和方法

1.系统验收要求

1）系统验收内容和标准：实物和竣工图是否相符；所用品牌是否与投标承诺品牌相符；水量是否符合人均≥60L的要求；计量是否标准（第三方检测报告，每栋宿舍楼随机采样1个水表，检测费用由乙方承担）；末端热水出水温度、时间是否达标。

2）如验收不合格，则乙方必须无条件按需求的要求在一个月内完成整改。如经二次整改仍不符合约定的，就认定乙方无能力继续履行合同，则采购人有权提前终止合同且采购人不做任何补偿，热水系统整套设备无偿归采购人所有。

3）更新改造完成后，采购人组织相关人员对项目进行验收，采购人有权要求乙方提供第三方权威检测机构出具的检测报告，或邀请第三方权威检测机构进行检验，相关费用由乙方承担。

2.热水服务日常考核办法

1）如因供水温度达不到规定要求，或维修不及时造成重大负面影响的，采购人有权自行作出处理措施，乙方无条件接受，同时按影响程度追究乙方违约责任。热水终端出口水温需满足热水指标的要求。否则每出现一次即在履约保证金中扣除2000元。

同时维修不及时的，处以300元/次的违约金，如超过24小时仍未能解决问题，处以1000元/天的违约金。

2）计量计费表具存在偏差超过10%的，每表具出现一次即在履约保证金中扣除5000元。

3）经查实为乙方责任的师生用热水某供水区域、同性质的群体性投诉，每出现一次即在履约保证金中扣除5000元。

4）乙方对所报各类故障的响应及最后解决超出承诺时限，供水量不足的（采购人提供检测记录），每出现一次即在履约保证金中扣除5000元。

5）不服从、不配合采购人的有关工作安排或出现其他的严重热水服务质量问题，每出现一次即在履约保证金中扣除10000元。

6）除不可抗力因素，乙方随意中断热水供应的，每次在履约保证金中扣除50000元。并承担由此导致的损失费用。

（11）知识产权：无。

（12）质量保修范围和保修期

1.热水系统供热水总时间为每天至少10小时，具体供水时间段为：

上午：6:30-8:00；

中午：11:30-13:00；

晚上：17:00-24:00。

乙方需保证系统稳定运行，可实现在规定的时间段供应热水，并提供24小时服务。采购人有权根据使用需求，对上述供水时段进行调整。

2.乙方须承诺提供一站式服务，建立服务大厅。在合同履行期间有专人负责与采购人沟通，了解采购人的需求，不断改善服务质量。服务大厅关于收费标准、供水时间、报修维修流程、服务标准、员工守则等制度必须上墙公示，接受监督，并督促问题整改落实。

3.乙方须在采购人广州校区和佛山校区安排专业维修服务人员（不少于2人，每个校区各1人），在合作运营期内提供驻守服务，负责完成包括且不限于系统维护、热水卡充值、日常管理巡查、维修及抢修、处理投诉等工作，设立必要的常用配件库。由此产生的一切费用（包括人员薪酬、节假日加班费及必要的保险等）均由乙方承担。驻守服务人员在采购人工作期间应遵守采购人及物业公司的相关规章制度。

4.为保证经营期内的故障设备能及时响应服务，乙方应提供包括但不限于同型号热泵机组、循环泵、水控机及各类管道阀门线路、淋浴末端辅材等备品备件，存放在采购人校内，以保证故障处理的及时性。

5.乙方在合同期内应承担设备在自身运行中的保养、维护、维修（系统相关配件的更新、维修等)等工作，每学期开学前一周对设备进行保养，确保设备的使用效果和寿命，所有工作建立信息化或纸质台账备查，并承担所有相关费用。

6.空气源热泵中央热水系统（含淋浴设备：混水龙头、花洒）均由乙方管理与维护，采购人不承担任何管理维护费用。如乙方建成远程中央机房，需向采购人开放每栋楼中央热水系统的总水表、总电表的实时数据。

7.乙方须承诺在合同期内如非人为原因造成对产品的损坏，乙方须免费保修或以新设备更换及免费提供维修配件。

8.因设备故障频繁，不能正常使用的，须以不低于原规格的新设备更换。

9.乙方需制定紧急预案，预防突发情况发生，确保用水需求。如系统发生故障并影响采购人冷热水的供应，投标人应在接到采购人（主要是学生）报告故障之后即刻响应，并在1小时内安排技术人员到达现场进行维护维修。属于小微故障的，必须在1小时内解决；属于一般故障的，必须在4小时内解决；属于重大故障的（如确需要更换设备或配件），必须在24小时内解决。如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备机供采购人使用，直至故障设备修复，同时以书面形式向采购人说明原因、承诺恢复供应时间及应急供应热水措施。

10.如乙方对所报各类故障的响应及最后解决超出上述承诺的时限或不能更换原品牌同规格型号（或优于），采购人有权另行安排维修或者更换，采购人告知乙方，但不需要向乙方申请。费用从本期热水结算金额中扣除。

11.乙方需要全力配合新生入学及每学期开学前热水使用方面的指引，每年对热水系统进行集中检修、巡查保养、清洗、水质监测。集中检修、巡查保养、清洗、水质监测费用由乙方承担。

12.乙方每学期出具热水使用情况报表给采购人，确保热水出水温度。

13.采购人每校区提供公共浴室场地，乙方负责浴室内的改造装修（地板、墙体、间隔、排水、排气及水电等）、洗浴配套设施采购安装和日常管理，保证24小时供热水，供学生刷卡使用。

14.乙方不得规定使用者账户冲入金额下限，允许采购人即将毕业（含结业、停休学等）的使用者退还其账户余额。

15.培训要求：

（1）乙方须免费提供操作和服务培训及提供相关技术资料。

（2）乙方须派遣有经验的技术人员，前往采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、注意事项和维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，确保采购人能够对货物有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养，培训的一切资料由乙方免费提供。正常运行情况下学校设备监管人员不允许私自启停设备，控制系统的钥匙原则上由乙方管理，学校管理部门留存备用钥匙，以便灾害性天气和突发状况期间的协助配合，确保正常运行。

16.乙方必须严格按照国家、省、市及采购人的新冠疫情防控要求，在进场安装调试阶段，严格落实防控措施，接受采购人的监督与指导。与疫情防控相关的各项费用，均由乙方全部承担。

17.学校方对项目运营时的监督管理：乙方必须守法经营，接受有关业务主管部门和采购人的监督。积极配合采购人派出的监督部门的工作，接受校方对热水系统的热水温度、热水价格、收费管理、售后服务维护、服务质量等的全方位监控。

18.经营期满，乙方必须确保所有热水设备设施使用正常，采购人或其委托机构对项目设备进行检查，以确认是否符合规定的质量要求。通过采购人检查后，乙方将该项目全部设施设备完好无偿移交给采购人所有，并办理资产移交手续。

（四）履约验收方案

（1）履约验收

☑组织部门： 后勤处

□专家：

□采购代理机构（如有）：

□本项目的其他供应商（如有）：

□第三方专业机构（如有）：

□服务对象（如有）：

□其他（如有）：

（2）履约验收时间

项目于    年  月  日移交运维，涉及施工改造部分原则上在    年暑假实施，在    年  月  日前完成，    年  月  日前完成验收。

（3）履约验收方式

☑一次性验收。

□分节点验收。

□分期验收。

（4）履约验收程序

☑组建验收小组。

□归集验收依据。

□制定验收方案。

□验收实施。

☑出具验收意见。

（5）履约验收内容

实物和竣工图是否相符；所用品牌是否与投标承诺品牌相符；水量是否符合人均≥60L的要求；计量是否标准（第三方检测报告，每栋宿舍楼随机采样1个水表，检测费用由乙方承担）；末端热水出水温度、时间是否达标。

（6）履约验收标准

实物和竣工图是否相符；所用品牌是否与投标承诺品牌相符；水量是否符合人均≥60L的要求；计量是否标准（第三方检测报告，每栋宿舍楼随机采样1个水表，检测费用由乙方承担）；末端热水出水温度、时间是否达标。

热水系统供应的热水温度、压力和供水时间:

1.热水终端出口水温为：5月至10月不低于45℃；11月至次年4月不低于50℃。

2.热水供水压力为：1.5kg/cm²±0.5kg/cm²，且应保证与冷水系统水压平衡。

3.首次开始使用时热水温度低于45℃的不超过2L（由采购人不定期组织实测）。

4.保证在环境温度极度寒冷时段内的制热水量与供热水量同常温时一样。

5.按全天候每人每天使用生活热水不少于60L设计，每个宿舍园区的水箱容量要足够冗余。

6.供热水的时间，热水系统供热水总时间为每天至少10小时，具体供水时间段为：上午：6:30-8:00；中午：11:30-13:00；晚上：17:00-24:00。

乙方需保证系统稳定运行，可实现在规定的时间段供应热水，并提供24小时服务。采购人有权根据使用需求，对上述供水时段进行调整。

（7）履约验收其他事项

如验收不合格，则乙方必须无条件按需求的要求在一个月内完成整改。如经二次整改仍不符合约定的，就认定乙方无能力继续履行合同，则采购人有权提前终止合同且采购人不做任何补偿，热水系统整套设备无偿归采购人所有。

更新改造完成后，采购人组织相关人员对项目进行验收，采购人有权要求乙方提供第三方权威检测机构出具的检测报告，或邀请第三方权威检测机构进行检验，相关费用由乙方承担。