广东省人大机关消防安防系统升级改造

招标文件

招 标 人：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

招标代理机构：广东省政府采购中心

2023年5月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法（综合评估法）	21

第四章  合同格式	32

第五章  技术条件及相关资料	33

第六章  投标文件格式	34

第一章  招标公告

广东省人大机关消防安防系统升级改造

招标公告

1、招标条件

本招标项目广东省人大机关消防安防系统升级改造项目已由广东省机关事务管理局以项目统一代码：2211-440104-04-01-6292340批准建设，项目业主为广东省人民代表大会常务委员会办公厅，建设资金来自财政资金和广东省人民代表大会常务委员会办公厅统筹，招标人为广东省人民代表大会常务委员会办公厅。项目已具备招标条件，现对上述项目的消防系统改造工程进行公开招标。

2、项目概况及招标范围

2.1项目概况

本项目位于广东省广州市越秀区中山一路64号，主要建筑包括1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、常委会会议厅、6号楼和通园机关。实施内容为消防安防系统升级改造。

1号楼，总建筑面积13700㎡，地下1层，地上11层，建筑高度42m，地下主要使用功能为车库、设备机房等，地上主要使用功能为办公。

2号楼，总建筑面积18920㎡，地下2层，地上13层，建筑高度43.8m，地下主要使用功能为车库、设备机房等，地上主要使用功能为办公、会议。

3号楼，总建筑面积18000㎡，地下2层，地上13层，建筑高度43.8m，地下主要使用功能为车库、设备机房等，地上主要使用功能为住宿、会议。

4号楼，总建筑面积4000㎡，地上4层，建筑高度12m，主要使用功能为厨房、餐厅、招待所、印刷室。

常委会会议厅，总建筑面积2300㎡，地上2层，建筑高度9m，主要使用功能为会议。

6号楼，总建筑面积2100㎡，地上4层，建筑高度12m，主要使用功能为武警营房。

通园机关，总建筑面积9346.22㎡，地下2层，地上21层，主要使用功能为办公、住宅。

2.2 招标范围：根据发包人提供的图纸、工程量清单及工程管理相关要求，完成本工程施工、制造、安装、调试、验收以及工程管理服务、营业前消防验收合格、报验报备、领证等服务。

（1）承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为以施工为主的承包人施工单位对项目总承包负总责，负责对项目设计及施工的质量、进度、安全、投资控制、文明施工等进行全面协调管理工作；

（2）发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

2.3 工程相关费用

项目总招标控制价为603.68万元。

2.4 工程地点

广东省广州市越秀区中山一路64号；

2.5 建设工期

合同签订后120个日历日。

2.5.1承包人须按整体工期计划编制详细的施工组织设计报发包人审批通过后方可实施，施工组织设计须根据不同阶段的施工图修正补充内容，修正补充须报发包人审批。

2.5.2本工程的合同工期已包括因承包人的设计、施工未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计或重新施工所涉及的额外工程期限，承包人确认已对上述审批时间作出考虑和预留。

2.5.3发包人根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证实现调整后的关键节点工期，不得延误，由此产生的赶工措施费及相关费用已在投标报价中综合考虑。合同价款中已经综合考虑了承包人为配合发包人的工期调整（包括暂停、延长、缩短等）发生的一切的费用，发包人无需支付任何额外补偿。

2.6 承包方式

承包人按施工图纸、合同条件和规范及标准要求，对承包范围内的工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包劳保、总价包干、绿色施工安全文明措施费包干及工程涉及的其他费用。

2.6.2本项目严禁转包或违法分包，凡违反以下情形之一的，均视为违法分包：

（1）安防系统改造部分以外的主体和关键性工程分包；

（2）分包单位不具备相应的资质和能力；

（3）分包单位再次分包；

（4）分包单位未经发包人审查批准及备案。

2.6.3本项目原则上不得变更项目负责人。

2.7投标人须踏勘施工现场，了解项目的地形位置，材料运输储存条件，掌握有关可能影响投标报价的因素和情况,并承担踏勘现场的责任和风险以及自身的费用。

3、投标人资格要求

3.1资质要求

（一）投标人资格要求

投标人必须是同时具备以下资质的独立法人企业：

（1）具备消防设施工程专业承包一级；

（2）具有广东省公安厅核发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书》；如投标人为广东省外企业，须取得《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》；或将本工程中的安防系统改造部分分包给具有相关资格证或备案证的单位实施；

（3）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

第（1）（3）项投标时须提供相关证书复印件，第（2）项提供证书复印件或提供分包的承诺函原件。提供证书复印件的，如政府部门延续证书有效期的，提供有关证明材料复印件。

（二）项目负责人要求

（1）担任本项目负责人需具备机电工程专业一级注册建造师执业资格，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。投标人提供有效的一级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“取得一级建筑师、一级结构工程师、一级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”上有效的《一级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明》。

（2）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3)，提供证书复印件。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.4投标人应满足下列要求：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4、资格审查和评标办法

（1）本次招标采用资格后审方式；

（2）评标办法：综合评估法。

5、办理投标登记手续及招标文件获取

5.1

投标登记及发售招标文件开始日期（含本日）：2023年5月9日

投标登记及发售招标文件截止日期（含本日）：2023年6月7日

投标登记及发售招标文件时间：上午：9:30～11:30 ，下午：14:00～17:30。（节假日除外）

注：本公告发布之日起开始投标登记及发售招标文件，投标登记及发售招标文件时间不得少于5日，并从发售招标文件之日起开始计算备标时间。

5.2  投标登记及发售招标文件地点：本项目仅接受网上报名，供应商网上报名须知：供应商可登陆广东省政府采购中心登记并获取招标文件。（本项目仅接受网上登记，投标人网上报名须知：投标人可登陆我中心网站供应商报名系统（http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html）进行投标人登记，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。投标人于招标项目公告规定的报名时间内在该系统内选择需要登记的项目公告，填写好报名表后即为登记成功。）

5.3  在规定的报名期间，报名的申请单位不足3名时，招标人（或招标代理机构）有权：

（1）发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内，已报名申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名。

（2）依法重新招标。

6、递交投标文件及开标时间

6.1递交投标文件时间：2023年6月20日9时00分至9时30分。

6.2开标时间：2023年6月20日9时30分。

6.3接收投标文件、开标地点：广州市越华路112号3楼308室。

7、投标保证金

投标人应按招标文件规定提交投标保证金。

8、发布公告的媒介

本次招标公告、招标文件、更正公告同时在广东省招标投标监管网、广东省政府采购中心网站上发布（在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广东省招标投标监管网发布的文本为准）。

招 标 人： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

办公地点：广州市越秀区中山一路64号

联 系 人：朱先生          联系电话：020- 37866380

招标代理机构： 广东省政府采购中心

办公地址：广州市越华路112号3楼

联 系 人： 栾先生    联系电话：020-86386830

日期：2023年 5月 30 日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：广东省人民代表大会常务委员会办公厅 地 址：广州市越秀区中山一路64号 联系人：朱先生 电 话：020-37866380 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构： 办公地址：广州市越华路112号3楼 联系人：栾先生 联系电话：020-83186830 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 广东省人大机关消防安防系统升级改造 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 广州市越秀区中山一路64号广东省人民代表大会常务委员会办公厅 |
| 1.1.6 | 工程规模及内容 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及落实情况 | 详见招标公告 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 1、设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等现行国家及地方工程勘察设计管理法规和规章，建筑工程设计文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》等。 2、工程质量标准：符合现行建筑工程施工质量验收规范，竣工验收合格。 |
| 1.4.1 | 企业资质及项目负责人的要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 √接受 |
| 1.9.1 | 现场踏勘 | ■集中踏勘 集中时间：2023年6月9日9:30分 集中地点：广州市越秀区中山一路64号 联系人：王先生，13922222432 踏勘说明：拟派的踏勘代表需携带身份证原件、现场踏勘委派书原件（格式见附件15）到场踏勘。投标人于踏勘前一天（2023年6月8日）15点前将人员姓名、公司名称、身份证号码、手机号码等信息发送至邮箱luansh@gd.gov.cn，进行提前报备。未进行提前报备的人员将无法进场踏勘。 自行踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | √■不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 投标答疑 | 1、方式：网上答疑。 2、投标人质疑截止时间：报名获取招标文件后10日内。 质疑联系人：黄小姐/龚小姐 电话：020-83187086/83196816；传真：/；邮箱：gpcgdzgke@gd.gov.cn (推荐使用） 地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼质管科；邮编：510030 3、答疑在广东省招标投标监管网、广东省政府采购中心网站发布。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人 承担的工作 | 不允许 ■允许 投标单位如不具备《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》，必须将本工程中的安防系统改造部分分包给具有相关资格证或备案证的单位实施。 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 |
| 4.1 | 投标文件份数 及密封要求 | 投标人须按下列规定封装投标文件【除电子文件（光盘）、银行保函原件外，其余资料须标明正本副本，副本可采用签名盖章后的正本的复印件，投标文件正副本不一致时，以正本为准】： 资格审查资料：陆 份（正本壹份，副本伍份）； 投标函件及商务标书：陆份（正本壹份，副本伍份）； 技术标书：陆份（正本壹份，副本伍份）； 电子文件（光盘）： 壹 份，放入资格审查资料、投标函及商务标书、技术标书PDF文件； 银行保函原件（以银行保函方式提交投标保证金的须提供）： 壹 份； 投标人须将商务评审相应证明材料原件（按规定可在信息公开平台打印的证书使用打印件并加盖投标人公章）进行扫描，扫描内容要求清晰可辩，并制作成光盘，否则不予计分（如因投标人的光盘无法读取或录入信息模糊不清晰或错误录入引起的问题概由投标人自行负责；或因投标文件资料造假所引起的法律责任由投标人自行承担）。 密封要求：所有投标文件须密封提交。封口加盖投标人公章。 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 项目总招标控制价为603.68万元 |
| 1.7.2 | 投标有效期 | 90 天（投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算）。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金保证数额： 101006元整 。 投标保证金 1、投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。 2、投标（报价）保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。保证金的到账（保函提交）截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。 3、投标保证金必须从投标人的基本账户汇入指定账户,否则视为无效投标保证金，其递交的投标文件一律视作无效投标文件。 交纳办法如下： （1）采用非保函方式提交保证金的 采用银行转账方式的保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴；不接受银行柜台缴纳现金方式。保证金缴纳账户 ：供应商登录广东省政府采购中心网上报名系统进行网上报名后，在8小时内，保证金管理系统为各报名供应商分别生成保证金缴纳账户并公布到网上报名系统中。账户生成后，系统会向报名联系人的手机发送通知短信，每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户（因运营商或手机限制，短信有可能延迟或被屏蔽，各供应商也可以自行登录系统查询账户）。供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写招标项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。 递交投标（报价）文件现场除银行保函、担保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。不按以下规程提交保证金的，我中心对保证金不能在投标（响应）截止时间前到帐不负责任： 1) 银行转账方式提交的：各供应商在投标截止前自行登录网上报名系统查看保证金缴纳账户并向该账户缴纳足额的保证金。 2）支票方式提交的：在报价截止前3个工作日向广东省政府采购中心财务科（广东省政府采购中心3楼财务科，电话020-83196865）提交支票，提交时请一并提供所投招标项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳投标保证金账户，支票付款有效期至报价截止日。 3）汇票、本票方式提交的：在报价截止前五个工作日向广东省政府采购中心财务科（广东省政府采购中心3楼财务科房，电话020-83196865）提交汇票、本票，提交时请一并提供所投招标项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳保证金账户。汇票、本票有记载付款日期的，付款日期应当在报价截止前3个工作日。 （2）采用保函方式提交保证金的 1）采用银行保函提交的： - 采用招标文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式； - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函； - 有效期超过投标有效期30天。 2） 采用政府采购投标（报价）担保函提交的： - 采用招标代理机构接受的格式； - 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函； - 有效期超过投标（报价）有效期30天。 4、未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还。 5、中标供应商的投标保证金,在中标供应商与招标人签订采购合同后5个工作日内原额退还。 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消中标资格，没收其投标担保金。 □不要求 |
|  | 是否允许递交备选 投标方案 | √■不允许 允许 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件应按本招标文件规定和要求，在须盖章或签字处由投标单位盖章和单位负责人（具有法人资格的单位专指法定代表人）签字。 联合体投标的，投标文件中的联合体协议书需联合体各方均盖章，投标文件其他内容中的“投标人”应填写联合体全体单位全称，盖章应盖联合体牵头人单位公章，签名应由联合体牵头人单位负责人签字或盖章。 |
|  | 投标人代表 出席开标会 | 各投标人代表一般不得离开开标会场，对开标过程有异议的应在开标现场提出。 投标文件递交： 投标人代表(法定代表人或其委托代理人)最迟应在开标当天上午 9：30 前到场递交投标文件, 因投标人原因造成未在规定时间内递交的，不再接受其投标文件。 |
|  | 是否退还投标文件 | √■否 是 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年6月20日 9时30分（同投标截止时间） 开标地点：广东省政府采购中心（地址：广州市越华路112号3楼308） |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人按规定在广东省综合评标专家库中随机抽取专家代表 4 人和招标人代表 1 人组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 是，推荐的中标候选人数： 3 名，该项目评标结果公示无异议后，原则上确定第一中标候选人为中标人，最终以中标通知书为准。 |
| 8.3 | 候选中标方法 | 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
|  | 履约担保 | □要求 ■不要求 |
|  | 质量保证金 | 发承包双方在工程合同中约定，从应付合同价款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。本项目的缺陷责任期为24个月。（一般为6个月、12个月或24个月） 保证金额：结算价的 3 %，中标人已提供工程质量缺陷责任期内的质量保证金银行保函的，则工程结算款支付时不再扣除质量保证金。 返还时间：缺陷责任期终止后的14天内应当将剩余的质量保证金（银行保函）返还承包人。 |
|  | 付款方式 | 本项目具体支付方式如下： （1）合同签订生效后，采购人收到中标人开具的发票之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%； （2）主要设备材料进场，提交进度确认单并由招标人确认后，招标人收到中标人开具的发票之日起10个工作日内，向中标人付至合同总额的30%； （3）项目全部完工10个工作日内，采购人支付中标供应商合同金额的35%。 （4）项目通过验收并完成结算后，招标人收到中标人提供的合同金额3%的质量保函及中标人开具的发票之日起15个工作日内，支付中标供应商合同结算款余款。 （5）质保期满后，招标人确认中标人已完成质量保证工作后15天内将质量保函退还中标人。 |
|  | 投标费用 | 投标人自行承担编制与递交投标文件的一切费用。 |
|  | 合同签订方式 | 本招标文件应当作为招标人及建设单位与中标人签订合同的依据，文件中所有内容都属于合同专用条款部分的相应内容，双方不得违背，并应当在投标有效期内以及在自中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件的组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅使用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释，同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工进行总承包招标；

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表；

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表；

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表；

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表；

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表；

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表；

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告要求；

1.3.2 计划工期：见招标公告要求；

1.3.3 质量标准：见招标公告要求；

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、信誉和能力；

（1）资质要求：见招标公告要求；

（2）信誉要求：见招标公告要求；

（3）设计负责人的资格要求：见招标公告要求；

（4）施工负责人的资格要求：见招标公告要求；

（5）其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件要求提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）法律法规规定的其他情形。

1.5 费用承担和设计成果

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 投标设计成果使用说明。

1.5.2.1.招标人与中标人签署合同后，招标人、建设单位在该建设项目中拥有中标成果的使用权。中标人应保证招标人、建设单位一旦使用其设计成果不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

1.5.2.2.无论中标与否，开标后投标资料一律不退还。

1.5.2.3. 招标人委托中标人向招标代理机构支付交易服务费，（投标）总报价中须包含交易服务费。依照下表的收费标准，以项目中标金额为基数计算服务费。

| 服务类型 费率 中 标 金 额N（万元） | 工程采购 |
| --- | --- |
| 0<N≤100 | 1.0% |
| 100<N≤500 | 0.7% |
| 500<N≤1000 | 0.55% |
| 1000<N≤5000 | 0.35% |
| 5000<N≤1亿 | 0.2% |
| 1亿<N≤5亿 | 0.05% |

注：交易服务费收费按差额定率累进法计算。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密进行保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4其它：招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.10 投标预备会（不采用）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法（综合评估法）；

（4）合同主要条款；

（5）资料清单；

（6）投标文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

详见投标人须知前附表

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人在投标文件递交截止日 15 天前，可因任何原因，以 “补充说明”形式对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人疑问而做出的，招标人发出的所有补充说明应视为招标文件的组成部分。

2.3.2招标人发出的补充说明若前后存在矛盾，则以后发出的补充说明为准。

2.3.3为便于投标人在合理的时间内，按照补充说明提出的要求编制投标文件，招标人可以在适当的时候推迟投标截止期，招标人和投标人相应的权利与义务亦应随之延长。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标人参加投标，投标文件包括下列内容：

一、投标函件

（一）投标函；

二、商务标书

（一）投标报价表；

（二）投标人组织机构；

（三）法定代表人身份证明书；

（四）拟派本项目项目负责人简历表；

（五）项目管理班子人员情况表；

（六）业绩一览表；

（七）其他资料；

注：投标人须将商务评审相应证明材料原件（按规定可在信息公开平台打印的证书使用打印件并加盖投标人公章）进行扫描，扫描内容要求清晰可辩，并制作成光盘，否则不予计分（如因投标人的光盘无法读取或录入信息模糊不清晰或错误录入引起的问题概由投标人自行负责；或因投标文件资料造假所引起的法律责任由投标人自行承担）。

- 技术标书

- 资格审查资料

- 银行保函原件（以银行保函方式提交投标保证金的须提供）

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写价格；

3.2.2投标人踏勘施工现场，并承担踏勘现场的责任和风险以及自身的费用；

3.2.3招标控制价

项目总招标控制价为603.68万元。

3.2.4投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.5投标报价以元为单位，大写报价精确到分，小写报价精确到小数点后两位数。

3.2.6投标单位应考虑各企业成本、利润、税金、风险等自主报价。

3.2.7 投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部内容和招标文件提出的技术、质量、工期、承包范围等要求，以及招标文件有关规定编制投标报价。

3.2.8投标报价的其他要求见招标文件。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或者网上公告形式）通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

按投标人须知前附表的要求

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件应打印封装，并按招标文件所附格式中有明确签名、盖章位置的，须按照格式签名、盖章（如为联合体，则为联合体牵头人单位公章）。副本可采用签名盖章后的正本的复印件，但须在封面加盖公章。正本与副本不一致时以正本为准。联合体投标的，签名应由联合体牵头人单位负责人（具有法人资格的单位专指法定代表人）签名。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章及由单位负责人签字或盖章确认（如为联合体，则为联合体牵头人单位公章及由联合体牵头人的单位负责人签字或盖章确认）。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人须按下列规定封装投标文件【除电子文件（光盘）、银行保函原件外，其余资料须标明正本副本，副本可采用签名盖章后的正本的复印件，投标文件正副本不一致时，以正本为准】：

资格审查资料： 陆 份（正本壹份，副本伍份）；

投标函件及商务标书：陆 份（正本壹份，副本伍份）；

技术标书：陆 份（正本壹份，副本伍份）；

电子文件（光盘）： 壹 份，放入资格审查资料、投标函及商务标书、技术标书PDF文件；

银行保函原件（以银行保函方式提交投标保证金的须提供）： 壹 份；

注：投标人须将商务评审相应证明材料原件（按规定可在信息公开平台打印的证书使用打印件并加盖投标人公章）进行扫描，扫描内容要求清晰可辩，并制作成光盘，否则不予计分（如因投标人的光盘无法读取或录入信息模糊不清晰或错误录入引起的问题概由投标人自行负责；或因投标文件资料造假所引起的法律责任由投标人自行承担）。

4.1.2投标文件分为：1、资格审查资料；2、投标函件及商务标书；3、技术标书；4、电子文件；5、银行保函原件（以银行保函方式提交投标保证金的须提供）。以上所有投标文件正本、副本分别装订成册，不得采用活页方式装订。所有投标文件须密封提交。封口加盖投标人（如为联合体，则为联合体牵头人）公章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第1.8.5项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1、开标会议由招标人（或招标代理机构）主持；

5.2.2、宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况；

5.2.3、招标人（或招标代理机构）对投标文件的密封情况进行检查，宣布检查结果；

5.2.4、开启各投标人的投标文件，宣布封装情况，宣布投标报价；

5.2.5、各投标人对开标情况提出异议，无异议后，开标会结束；

5.2.6、由评标委员会按照本项目招标文件规定要求对投标人的资格进行审查，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性评审；

5.2.7、评标委员会对投标人进行商务、技术标详细评分；

5.2.8、评标委员会对投标人进行商务、技术标和经济标的得分进行统计；

5.2.9、评标委员会按招标文件规定并按照综合得分从高到低排序；

5.2.10、评标结果经评标委员会复核无误后，宣布第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人；

5.2.11、评标报告签字确认；

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会推荐产生一名评委主任，评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系；

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

该项目评标结果公示无异议后，原则上确定第一中标候选人为中标人，最终以中标通知书为准。

7.3 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 签订合同

7.4.1本招标文件应当作为招标人及中标人双方签订合同的依据，文件中所有内容都属于合同专用条款部分的相应内容，双方不得违背，并应当在投标有效期内以及在自中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；如联合体单位中标的，联合体各方应当共同与招标人、建设单位签订合同，就中标项目向招标人、建设单位承担连带责任。

7.4.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.4 签订合同前，联合体各方应依照分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报招标人。

### 8.重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）中标候选人均未与招标人签订合同的。

### 8.2  不再招标

8.2.1重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，项目审批部门批准后不再进行招标。

8.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法（综合评估法）

1. 评标程序和内容

1.1 阅读招标文件及有关资料

1.2 资格审查

1.2.1评标委员会应按照招标文件要求检查所有投标人的资格是否满足招标公告和招标文件要求，不满足的视为资格审查不合格，其投标文件将被视作废标，不参加后阶段的评审。

1.3符合性评审

1.3.1评标委员会首先将对投标文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足招标文件要求并在实质性内容上予以响应。只有通过符合性评审的投标文件才能进行详细评审。

1.3.2投标文件如与招标文件的规定有重大偏离或保留，或与实质性条款的要求不符，或是限制、影响了招标人的权利或投标人的责任和义务，而调整这些偏离或保留后将导致对其他符合招标文件规定的投标人的竞争地位产生不公正影响时，其投标文件将被拒绝。

1.3.3有下列情况之一者，评标委员会初审后按废标处理：

（1）投标文件中没有投标单位盖章和单位负责人签字或盖章；

（2）“★”号条款有不满足招标文件要求。。

（3）投标联合体没有提交联合体协议书；

（4）未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

（5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价；

（7）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（8）投标文件重要内容不全或关键字迹模糊、辨别不清；

（9）投标人承诺的工期、质量标准、项目管理班子成员明显不符合招标文件要求；

（10）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（11）投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

（12）法律、法规规定的其它情形。

1.4算术性修正

1.4.1评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

1.5投标文件的澄清

1.5.1在评标阶段，招标人认为需要时，可书面通知投标人，要求其澄清投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，但不得提出或允许更改投标文件中的投标报价或其它实质性的内容。

1.5.2投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

1.5.3招标人不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清。

1.5.4在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，将被取消投标资格。

1.6详细评审

1.6.1评标、定标办法

综合评估法。中标人的投标应当能够最大程度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

1.6.2评标细则

（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（2） 评标委员会仅对资格审查和符合性评审合格的投标文件进行商务、技术标评审。

（3） 商务、技术、经济分值分别为 40分、50分、10 分。每项评分内容得分以评标委员会各成员的打分的算术平均值确定。

（4）本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行计算打分，投标人评标总得分为商务部分得分、技术部分得分、经济部分得分之和，评标委员会按总得分由高至低依次推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。若总得分相同，以投标报价低的投标人排序为先，若投标报价相同，则以随机摇号方式，由大到小的原则确定排序。

注: 投标单位的最终得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

初步评审

| 条款号 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格性审查 | 评标委员会应按照招标文件要求检查所有投标人的资格是否满足招标公告和招标文件要求，不满足的视为资格审查不合格，其投标文件将被视作废标，不参加后阶段的评审。 |
| 1.2 | 符合性评审 | （1）投标文件中没有投标单位盖章和单位负责人签字或盖章； （2）“★”号条款满足招标文件要求。 （3）未按招标文件规定要求提交投标保证金的； （4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； （5）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价； （6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； （7）投标文件重要内容不全或关键字迹模糊、辨别不清； （8）投标人承诺的工期、质量标准、项目管理班子成员明显不符合招标文件要求； （9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； （10）投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件； （11）法律、法规规定的其它情形。 |

商务分评分标准（40分）

| 序号 | 评审分项 | 最高分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目经验 | 20 | 2020年1月至今，投标人承接的同类项目经验情况 改造工程每具备一个得1分，最高得5分； 消防工程每具备一个得1分，最高得10分； 安防工程每具备一个得1分，最高得5分； 本项满分得15分，同一个工程项目不重复计分。【注：须提供合同复印件加盖公章，不提供不得分】 |
| 2 | 投标人的履约能力及诚信状况 | 3 | 投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得1分，全部具备得3分。 注：提供证书复印件，并须同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销或暂停的不得分。上述证书如因成立时间原因未能获得的，投标人提供书面说明的，可对应得分。 |
| 3 | 技术团队人员情况 | 17 | 1、项目负责人： 具备本科学历得0.5分，硕士或以上学历得1分； 具备中级职称得1分，高级职称得2分； 具备注册消防工程师，二级得1分，一级得3分； 2、项目技术负责人： 具备本科学历得0.5分，硕士或以上学历得1分； 具备中级职称得1分，高级或以上职称得2分； 具备注册消防工程师，二级得1分，一级得3分； 具有消防设施工程施工技术管理工作经验，5年或以上得1分，10年或以上得3分。 3、其他专业技术人员： 暖通、给排水、电气、自动化，每个专业配备中级以上职称人员得1分，最高得4分。 注：提供毕业证、职称证、注册证等证书复印件并加盖投标人公章，以及2022年10月份以来任意一个月由投标人交纳社保的证明材料。工作经验以投标人出具的工作履历表为准。未提供完整材料的，相应项不得分。 |
| 合计 |  | 40 |  |

技术分评分标准（50分）

| 序号 | 评审分项 | 最高 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目整体实施方案 | 10 | 对投标人的项目整体实施方案，进度计划等情况进行评审： 实施方案全面合理、进度计划切实可行，总体评价优，得10分； 实施方案等较为全面合理、进度计划基本可行，总体评价良，得5分； 实施方案等不够全面、进度计划不够可行，总体评价中，得1分； 实施方案简单、人员配置不合理，进度计划不可行，总体评价差，得0分。 |
| 2 | 消防改造实施方案 | 5 | 对投标人消防改造实施方案，进度计划等情况进行评审： 实施方案全面合理、进度计划切实可行，总体评价优，得5分； 实施方案等较为全面合理、进度计划基本可行，总体评价良，得3分； 实施方案等不够全面、进度计划不够可行，总体评价中，得1分； 实施方案简单、人员配置不合理，进度计划不可行，总体评价差，得0分。 |
| 3 | 消防系统设备技术规格响应情况 | 10 | 根据各投标人提供的消防系统设备技术规格与用户需求书匹配度及实现可行性、运行可靠性进行综合评审： 匹配度及实现可行性、运行可靠性高，总体评价优，得10分； 匹配度及实现可行性、运行可靠性总体评价良，得5分； 匹配度及实现可行性、运行可靠性一般，总体评价中，得1分； 匹配度及实现可行性、运行可靠性总体评价差，得0分。 |
| 4 | 安防改造实施方案 | 3 | 对投标人安防改造实施方案，进度计划等情况进行评审： 实施方案全面合理、进度计划切实可行，总体评价优，得3分； 实施方案等较为全面合理、进度计划基本可行，总体评价良，得2分； 实施方案等不够全面、进度计划不够可行，总体评价中，得1分； 实施方案简单、人员配置不合理，进度计划不可行，总体评价差，得0分。 |
| 5 | 安防系统设备技术规格响应情况 | 5 | 根据各投标人提供的安防系统设备技术规格与用户需求书匹配度及实现可行性、运行可靠性进行综合评审： 匹配度及实现可行性、运行可靠性高，总体评价优，得5分； 匹配度及实现可行性、运行可靠性总体评价良，得3分； 匹配度及实现可行性、运行可靠性一般，总体评价中，得1分； 匹配度及实现可行性、运行可靠性总体评价差，得0分。 |
| 6 | 施工组织方案 | 5 | 根据各投标人的施工组织方案进行评审： 整体方案详细、具体，其中设备停用维修专项应急方案和高空施工措施方案具有针对性、科学合理，得5分； 整体方案基本可行，其中设备停用维修专项应急方案和高空施工措施方案有一定针对性、基本合理，得3分； 整体方案不够详细，针对性一般，得1分； 不提供得0分。 |
| 7 | 项目重点难点分析方案 | 5 | 根据各投标人的项目重点难点分析方案进行评审： 整体方案详细、具体，有针对性、科学合理，得5分； 整体方案基本可行，有一定针对性、基本合理，得3分； 整体方案不够详细，针对性一般，得1分； 不提供得0分。 |
| 8 | 项目方案讲解 | 7 | 由投标人指派代表进行项目实施方案讲解，讲解的内容包括但不限于对本项目需求的理解、施工统筹安排方案、施工进度的保障手段、招标人单位个性化特点等。 能够清晰讲解、内容合理，保障措施手段切实有效，有能力完成预定目标，总体评价优，得7分。 能够讲解，内容较合理，保障措施手段具有可行性，有能力完成预定目标，总体评价一般，得3分。 未能正常讲解，内容少，保障措施手段缺乏可行性，可能无法完成预定目标，总体评价差，得1分。 未做方案讲解不得分。 注：各投标人指派的述标代表按照开标时的现场抽签顺序进行讲解，每一投标人有不超过10分钟的时间，请各投标人注意时间安排。 |
| 合 计 |  | 50分 |  |

投标报价评审标准（10分）

| 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 总承包投标报价 | 10 | 1、选取在位于[招标控制价×90%，招标控制价×100%]区间的投标报价为有效报价进行算术平均，得出评标基准价。（评标基准价精确到分）。若没有投标价位于[招标控制价×90%，招标控制价×100%]区间，则招标控制价×90%的算术值为评标基准价。 2、当评标价等于评标基准价时的价格评分为10分，评标价每高于评标基准价1%，扣0.8分，每低于评标基准价1%，扣0.5分，扣至0分为止，中间采用插值法计算，得分精确到小数点后两位。 |

注：.政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1）承接本项目工程的投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）时，在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分，即按上述公式计算出的价格得分×（1+5%）为其价格分；

2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的工程；

3）符合中小企业扶持政策的投标人应提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格加分。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

5）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》；

6）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

7）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。

定评标方法：本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行计算打分，投标人评标总得分为商务部分得分、技术部分得分、经济部分得分之和，评标委员会对投标人的文件复核无误后按下列原则确定中标候选人，按总得分由高至低依次推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。若总得分相同，以投标报价低的投标人排序为先，若投标报价相同，则以评标委员会投票确定其排名顺序。

第四章  合同格式

第五章 技术条件及相关资料

（用户需求书）

注:本项目要求的指标中，标注有“★”的条款必须实质性响应（满足或优于），供应商要特别加以注意，必须对此作出响应，负偏离（或不响应）将导致投标无效。

本部分见附件《用户需求书》。

第六章  投标文件格式

（参考）

说明：以下附件格式仅供投标人制作标书参考使用。未提供参考格式的，请投标人自拟。

附件1

- 投标函件

（一）投标函

致：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

我单位已详细阅读了广东省人大机关消防安防系统升级改造，现自愿就参加该招标项目投标的有关事项郑重承诺如下：

一、遵守相关法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

二、接受招标文件全部条款，未经招标人允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

三、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并接受处罚。

四、保证不与招标人或其它投标人串通投标，如有违反经查实，同意接受处罚。

五、保证中标后不放弃，并按照合同约定完成工程全部内容。如有违反，同意接受处罚。

六、保证中标后不转包或违法分包。

七、工程质量承诺：合格或以上。

八、安全文明施工承诺：按国家、省、市相关规定执行。

九、保证中标之后密切配合发包人及监理单位开展工作，严格按设计任务书出具设计文件及按审定后的图纸施工，遵守施工程序和操作规程，服从现场管理。

十、我单位承诺按规定支付工人工资。

十一、投标人愿意在合同总工期    个日历天内完成本项目的建设任务，并严格按照招标文件及合同要求完成各阶段工期内的建设任务。

十二、我单位承诺在中标结果公告发出后五个工作日内办理完毕并向发包人提交工人工资支付专用账户，因自身原因逾期未办理导致总承包合同无法按《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定时间签订的，愿意放弃中标的权利。

投标单位（盖 章）：

单位负责人（签字或盖章）：

日       期：     年     月     日

附件2

二、商务标书

（一）投标报价表

致招标人：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

我单位已详细阅读了广东省人大机关消防安防系统升级改造招标文件，详细报价如下

| 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- |
| 大写：人民币 | 本报价已包含暂列金、规费、税费等工程量清单中的所有费用 |
| 小写：￥ |  |
| 其中：固定报价部分如下： 绿色施工安全防护措施费：236691.17 元 |  |

投标单位（盖 章）：

单位负责人（签字或盖章）：

日   期：    年   月  日

注：投标报价以元为单位，大写报价精确到分，小写报价精确到小数点后两位数。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

附件3

（二）投标人组织机构

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 电话 | 联系人 |
| 4 | 传真 | 电子邮箱 |
| 5 | 注册地 | 注册年份 |
| 6 | 主营范围 1、 2、 3、 … |  |
| 7 | 其它需要说明的情况 |  |

（加盖单位公章）

附件4

（三）法 定 代 表 人 身 份 证 明 书

兹有 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。 有效期限： 至 签发日期： 单位： （盖章） 附：法定代表人性别： 年龄： 身份证号码： 营业执照号码： 经济性质： 主营（产）：

说明：1.证明书内容要填写清楚，涂改无效。 2.证明书不得转让、买卖。 3．投标人可参照此格式填写完整。

说明：附法定代表人的身份证复印件加盖单位公章。

附件5

（四）拟派本项目项目负责人负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时 间 |  | 从事项目 管理年限 |  |  |  |  |
| 已 完 成 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 发包人 | 工程项目名称 |  | 合同金额 | 竣工日期 |  | 发包人联系电话、邮箱 |

（加盖投标人单位公章）

附件6

（五）项目管理班子人员情况表

| 序号 | 拟担任本项目管理人员 | 姓名 | 职称或执业资格或岗位证书 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

单位负责人（签字或盖章）：

日      期：       年      月      日

备注：

1、投标人可结合自己的情况对本表自行扩充，但必须满足本表所需人员最低要求；上述人员必须是投标人本单位的在职员工。

附件7

（六）业绩一览表

| 项目名称 | 合同金额 | 竣工验收时间 | 发包人及联系电话、邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

备注：须按“商务分评分标准”要求提供相关材料 。

#### 附件8中小企业声明函（承接本项目工程为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件9  其它资料

（投标人认为应提供的其他资料，加盖单位公章）

三、技术标书

附件10

施工组织方案

由投标人有针对性的描述，各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字。

施工组织设计包括但不限于以下方面内容：

一、工程概况

二、项目实施条件分析

三、项目管理目标

四、项目组织机构设置

五、现场管理和施工总平面布置方案

六、施工部署和施工准备工作

1、项目管理总体安排；

2、施工和管理人员的投入安排；

3、施工现场准备和施工程序；

4、施工准备工作组织和时间安排。

七、施工方案

1、施工流向和施工顺序；

2、施工阶段划分；

3、施工方案；

（1）总体施工组织方案。

（2）各专业工程技术方案。

（3）各专业系统的调试方案。

（4）验收方案。

4、安全生产和文明施工设计；

5、环境管理；

6、其它。

八、施工进度计划

施工进度计划表（附表1）。

九、资源供应保障计划

1、投入劳动力计划表（附表2）；

2、主要材料、设备进场时间表（附表3）；

3、投入主要施工机械设备表（附表4）；

4、资金使用计划表（附表5）；

5、材料设备供应保障措施。

十、施工技术组织措施计划

1、保证进度目标的措施；

2、保证质量目标的措施；

3、保证安全文明施工保证措施；

4、保证季节施工的措施；

5、保证环境的措施；

6、保证劳动力措施；

7、竣工验收、竣工资料和竣工备案管理。

以上各项措施应包括技术措施、组织措施、经济措施及合同措施。

十一、工程结算工作方案

十二、重点、难点部位施工方案

十三、	项目风险预测和管理

1、风险管理重点；

2、风险防范对策；

3、风险管理责任。

十四、	信息管理

1、与项目组织相适应的信息流通系统；

2、与招标人的项目信息管理处理系统软硬件相配套的资源配置；

3、信息管理实施规划。

十五、服从总承包管理与配合服务内容。

注：此部分投标文件最后一页必须按下列格式签署盖章。

投标人：  （盖章）

单位负责人（签字或盖章）：

日   期：    年     月    日

附表1：施工进度计划表

施工进度计划表

| 序号 | 工程项目 | 工程量 | 开工时间 | 完工时间 | 进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ……工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ……工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ……工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：  （盖章）

单位负责人（签字或盖章）：

日   期：    年    月    日

附表2：投入劳动力计划表

投入劳动力计划表

| 序号 | 工种 | 投入总数量 | 进场计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ×月 | ×月 | ×月 | ×月 | ×月 | ×月 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附投入劳动力计划柱状图。

投标人：  （盖章）

单位负责人（签字或盖章）：

日   期：    年    月    日

附表3：主要材料、设备进场时间表

主要材料、设备进场时间表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定数量 | 质量等级 | 到货时间 | 到货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：  （盖章）

单位负责人（签字或盖章）：

日   期：    年    月    日

- 附表4：投入主要施工机械设备表

投入主要施工机械设备表

| 名称及型号 |  | 申请单位能达到的程度简述（由申请单位填写） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机械最少投入数量 | 投入本项目施工机械的情况（台套） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 数量（台套） | 小计 | 新购 | 自有 | 租赁 | 型号 |
| 施工机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：1、设备名称及要求数量由投标人视本工程具体情况结合招标人对本工程的具体要求自行配备；

2、投入的设备如为自有，须附购货发票、报关单（如为进口）；如为租用，须附租赁合同及上述证明资料。如无附发票或相关证明资料，则该设备不作评审。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日   期：    年    月    日

附表5：资金使用计划表

资金使用计划表

| 从开工月算起的时间（月） | 资金使用计划 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分期（%） | 累计（%） |  |
| 预付款 |  |  |  |
| 第1月 |  |  |  |
| 第2月 |  |  |  |
| 第3月 |  |  |  |
| 第4月 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 保修期 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |

注：本表不得出现具体金额，仅以百分比表示。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日   期：    年    月    日

四、资格审查资料

附件11

资格审查资料目录

（包括但不限于下列资料）

一、企业法定代表人证明书（可参照第六章中的格式）；

二、企业资质证书副本；

三、营业执照副本；

四、安全生产许可证副本；

五、项目负责人的注册证、有效的安全生产考核合格证书（建安B证）；

六、项目负责人二代身份证；

七、项目负责人负责人合法的人事或劳动关系证明；

八、项目负责人2021年1月以来(按相关规定可免征企业社会保险费的，则提供除免征月份前的）]本单位缴纳的社保缴费凭证（已退休人员提供退休证）；

九、承诺书原件（附件17：承诺书格式）；

十、项目负责人担任其他在施项目管理工作的变更证明文件、竣工证明材料（如有）；

(以上资料提供复印件的，须加盖投标单位公章）

附件12

承诺书（一）

致招标人：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

根据广东省人大机关消防安防系统升级改造招标文件的要求,我单位郑重承诺：

拟派的项目负责人至开标时间止未担任其他在施的项目管理工作。

开标前，如果拟派的施工项目负责人担任了在施建设工程的项目负责人管理岗位的，保证在投标时按招标文件要求提供相关证明文件。

以上承诺内容若有不实，愿意放弃中标权利和按弄虚作假行为依法接受相应处罚。

投标单位（盖 章）：

单位负责人（签字或盖章）：

项目负责人 （签字）：

年       月       日

- 附件13：

履约银行保函（金融机构保函）

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至工程完工验收、工程完成交楼、且工程完成结算、工程档案备案通过发包人验收后的二十八天止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须发包人出具证明或陈述理由。

4.发包人在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

5、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

6. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

7. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 银 行：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件14：

承诺书（二）

致招标人：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

根据广东省人大机关消防安防系统升级改造招标文件的要求,我单位郑重承诺：

招标人有权对我单位所提供的投标产品进行测试，符合要求后才能进入工程施工阶段，如果测试达不到投标响应技术需求，则我单位必须无条件进行整改，以达到符合招标需求，测试及整改过程所产生的费用由我单位承担；我单位拒不整改或超出合同期限，愿意放弃中标权利和按弄虚作假行为依法接受相应处罚。

投标单位（盖 章）：

单位负责人（签字或盖章）：

项目负责人 （签字）：

年       月       日

附件15：

现场踏勘委派书

致招标人：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

我公司（单位）（投标人名称）    现委派拟派（姓名、身份证号）    处理广东省人大机关消防安防系统升级改造项目（招标编号：GPCGD23A102GG006F）的现场踏勘事宜。

特此确认！

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日   期：    年    月    日