竞争性磋商文件

采购项目编号：GPCGD24A156GC019F

采购项目名称：广东海洋大学零星工程施工企业遴选项目

广东省政府采购中心编制

发布日期：2024年11月4日

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 本中心全面启用网上报名系统进行供应商报名，不设线下售卖采购文件，请登录广东省政府采购中心网站，在供应商报名系统（http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html）进行注册报名。

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本中心将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 珠江国际大厦3楼乘梯指引：14号、15号、16号、17号电梯，一楼扶梯。如需停车，珠江国际大厦地下车库对外营业。

目　　录

第一部分　报价邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　报价供应商须知

第四部分　磋商、评审、成交

第五部分　合同书文本

第六部分　竞争性磋商响应文件格式

第一部分　报价邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受广东海洋大学（以下简称“采购人”）的委托，对广东海洋大学零星工程施工企业遴选项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号： GPCGD24A156GC019F

二、采购项目名称：广东海洋大学零星工程施工企业遴选项目

三、采购预算：无。

四、项目内容及需求：(采购项目技术要求)

1.项目内容：广东海洋大学零星工程施工企业遴选项目

2.服务期限：2年。

3.本项目不接受联合体参与磋商。

五、报价供应商资格：

1. 供应商应具备以下条件，首次报价响应文件中提供下列材料：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标/报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（首次报价时提供承诺函）

3）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（首次报价时提供承诺函）

4）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按报价文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照报价函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照报价函相关承诺格式内容）。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

3. 报价供应商必须具有有效期内的建筑工程施工总承包资质。首次报价响应文件提供证书复印件。

4.报价供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，首次报价响应文件提供证书复印件。

5.报价供应商拟担任本工程项目负责人的人员, 首次报价响应文件提供以下证书复印件:

项目负责人应具备二级（或以上）建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。

6.专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3)，提供证书复印件。

项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。首次报价响应文件提供承诺函。

7. 本项目不允许联合体参与报价。

8. 已获取本项目采购文件。

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购同一包组的项目磋商。

10.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。

11. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。报价人须符合本项目采购标的对应行业（建筑业）的政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函（工程）》（见报价格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见报价格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

六、符合资格的报价供应商应当在2024年11月4日起至2024年11月11日期间到广东省政府采购中心报名。（本项目仅接受网上报名，供应商网上报名须知：供应商可登陆我中心网站供应商报名系统（http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html）进行供应商报名，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。供应商于采购项目公告规定的报名时间内在该系统内选择需要报名的项目公告，填写好报名表后即为报名成功。）

七、首次报价响应文件递交截止时间：2024年12月4日9：30（此前半小时为收取首次报价响应文件的时间）

八、首次报价响应文件递交地点：广州市越华路112号珠江国际大厦3楼

九、磋商时间：2024年12月4日 9：30

十、磋商地点：广州市越华路112号珠江国际大厦3楼

集中采购机构联系人：赵小姐	采购人联系人：陈老师

电话：020-83186821	电话： 0759-2396211

传真：/	传真：

联系地址：广州市越华路112号3楼	联系地址：湛江市麻章区海大路1号广东海洋大学湖光校区

邮编：510030	邮编：524088

邮箱：gpcgd_zhaol@gd.gov.cn

广东省政府采购中心

2024年11月4日

第二部分　用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。

如果磋商小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人应能证明其报价合理性。

一、项目名称

广东海洋大学零星工程施工企业遴选项目

二、项目概况：

1.广东海洋大学日常维修涉及教室、实验室、学生宿舍、食堂、水电、道路、体育场馆、给排水、消防设施等。

2.项目分12个包，每个包组确定一名成交人，分别负责广东海洋大学12个片区的维修改造。

包1：兴教楼、兴海楼、行政楼；

包2：东区运动场、海趣楼、招生就业楼、东区体育场地、团委办公楼（原体育楼）、海研、车队、图书馆；

包3：海涛、海天、海景、海安、农业技术研究所、海博楼、游泳场、水电科院子、校南门、图海楼；

包4：商业中心一卡通、体育馆、东区学生活动中心、礼堂、海霞、海宇、海妙、海韵、海宁、水产楼、兴农楼；

包5：海虹、海轩、海月、海风、海云、海沁、教工一幢至七幢、教工九幢、水生博物馆、2024年8月以后新建投入使用的楼宇、广学楼；

包6：钟海楼、明德楼、招待所、海鹰、海燕、勤海楼、后勤办公大院；

包7：中歌艺术学院相关楼宇、中西区体育场地、海怡、海涵；

包8：海怀、海思、海花、海乐、教工21至24幢、文科楼、西区大学生活动中心、海湛、海蓝、海梦、海念、海浪、海欢、海园、海春、校医院、湖光校区围墙；

包9：林果楼、工程训练中心、海科楼、望海楼；

包10：湖光校区公共区域（含围马路、人行道等公共部分及附属设施）；

包11：海滨校区；霞山校区；

包12：3大校区（湖光、海滨、霞山）外的基地和相关住宅的建筑物及配套设施。

★3、报价人以折扣率形式报价。

4、包1-包12为该区域0-5万元的维修，每个包每年规模初步估计约35万元（以实际发包数量为准）。

5、工程结算规则：

（1）在广东省政府采购智慧云平台电子卖场定点集市或者学校的竞价项目按竞价结果结算；按照平台的程序签订合同。

（2）非竞价项目，按现行定额及施工期湛江工程信息价结算。

★（3）供应商须承诺：供应商本次最终报价（折扣率）为后续在广东政府采购智慧云平台定点议价结算的最高限价，成交供应商后续在广东政府采购智慧云平台定点议价的价格不超过本次报价（结算价=工程结算基数´成交折扣率）。（首轮报价时提供承诺函，格式见用户需求书后附）

6、本项目各包组，报价人可兼投不可兼中。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人不可兼中。评审时，磋商小组按包1至包12的先后顺序逐个包进行评审，每个包组根据综合得分高低顺序排序，已获得本项目前面包组第一成交候选人资格的，如参加后面包组的报价，将不能通过符合性审查。如某采购包出现成交人放弃成交或被依法认定成交无效等情形，另行确定成交人后导致同一报价人兼中两个采购包的或影响其他包组评审结果的，则该采购包作废标处理。

7、承包方式：实行包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格，工程量按实际完成工程量结算。

三、项目要求

（一）基本要求

★1. 供应商需承诺具备或成交后取得广东政府采购智慧云平台 （https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpmall-main-web/basic/supplierLibrary）电子卖场装修工程或修缮工程的定点供应商资格，且服务区域包括湛江市。首次响应文件（投标文件）提供承诺函。

★2.服务期限：2年。

（二）项目要求

1.项目分12个包是初步的划分，采购人可以根据学校实际自行进行调整，并有解释权，中标人不得对采购人的调整提出异议。

2.需严格按照已经确认的施工方案组织实施，并接受采购人或其委托单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

3.在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由中标人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

4.需配备专职安全员，建立健全安全制度，并按采购人要求与进场施工前签订《安全生产承诺书》。

5.需建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好。

6.须建立项目负责人名册，不得少于1人。投标人承担工程，其委派项目负责人需从备选项目负责人名册选取。备选项目负责人资格要求如下：

6.1需是本公司正式员工（须提供第二代身份证及近半年社保）

8.需指派固定的项目负责人及施工现场管理联系人，如需更换项目管理负责人及施工现场管理联系人，需经采购人同意。

9.采购人根据实际需要，每次向中标人发出工程内容的通知，中标人在收到通知后，按时限要求现场确认，并按采购人要求的时限和采购程序实施。

（三）工程质量与验收标准

1.工程的材料、辅料及施工应符合国家有关建筑工程质量及环保标准。

2.本项目的质量保证期按自竣工验收合格之日起计算并按国家现行的质量保修办法的规定执行。

3.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定的施工及验收标准有关规范为质量评定验收标准。

4.工程竣工验收由中标人、采购人共同进行，验收合格后双方签署验收合格证明书，工程交付采购人使用。

（四）安全生产要求

1.在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交人承担。

2.由于成交人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，成交人应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由成交人负责。

3. 成交人负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

（五）工程质量标准和工程质保期：

1、工程质量：合格。标准按国家现行施工验收规范执行，工程质量确保达到合格。

2、供应商需具有科学的质量管理体系，在首次报价时提交描述施工，验收等各个阶段的质量保证标准及措施的方案。

3、单个零星工程质量不符合设计要求或质量不合格者，采购人和监理单位（如有）有权要求成交供应商停工并返工，返工费用由成交供应商承担，工期不予顺延。

★4、质保期：两年。质保期为各单项工程自验收合格之日起计。如涉及防水修缮的，防水质保期为五年。（首次报价时提供承诺函，格式见用户需求书后附）

5、质保金：质保金为经采购人审计部门审定后双方确认的结算价的3%。质保期内不计息。

6、质保期内因施工质量而造成的返修，其费用由成交供应商负责；成交供应商拒绝返修，采购人除保留追究权利以外，还有权另请第三方维修，产生的所有费用由供应商承担，且采购人有权从质保金中扣除相应款项，不足部分由供应商在三天内补足。

（六）激励、惩罚、重启机制：

后勤保障部动态对施工企业进行考核和量化打分。根据考核的结果对入围企业给予一定的激励和惩罚。

（一）考核机制

所有施工任务后勤保障部将进行书面派单，广东海洋大学各使用单位将动态对施工企业的服务质量进行评价，评价分4个档次，分别为：好、较好、一般、差。

（二）激励机制

累计达到3个“好”评的企业将：1.增加分派部分或全部考核差的企业的工作量；2.对于学校5万-30万的项目，在广东省政府采购智慧云平台电子卖场定点集市竞价将采取直接选取加随机选取供应商的方式，将提供直接选取供应商的机会。有“差”评的企业不予激励。施工企业接受分派工程后应在10个工作日内上报预算，累计3个工程未按时上报预算的不予激励。

（三）惩罚机制

累计达到2个“差”评的企业将：1.逐步减少分派工程，所负责的区域将部分或全部分派给考核好的企业；2.对于学校5万元以上项目，我们在广东省政府采购智慧云平台电子卖场定点集市竞价中不提供直接选取供应商的机会；3.对于违反合同的企业将依据合同按程序追究相应责任。

累计达到3个“差”评的企业将暂停分派工程。所负责的区域将部分或全部分派给考核好的企业。

累计3个工程未按时上报预算的，将暂停分派工程。所负责的区域将部分或全部分派给考核好的企业。

（四）响应机制要求

施工企业接受任务分派时双方书面签收派工单，紧急情况将通过微信、短信等方式留痕。紧急维修接到通知2小时内开工，超过2小时未开工扣20分，记录一次“响应慢”。日常维修接到通知1天内开工，超过1天未开工扣20分，记录一次“响应慢”。累计达到3个“响应慢”，将暂停任务分派。

（五）重启机制

按考核要求，如果出现暂停派工的企业较多，剩余正常派工的企业少于3家时，已经暂停派工企业的所有评价全部清零，所有企业重新开始派工及考核。对于已经暂停派工再次重启接受派工的企业，需要企业出具书面承诺函或保证书，主要内容为暂停派工的原因、如何承诺提高服务质量。

在施工过程中，若发现不同包组的实际管理人为同一人，将终止相应企业承包资格。

四、工程预算、结算及进度支付、质量保证金：

1、供应商接到工程指令后，派员到现场勘察，并根据使用部门需求制定施工方案、施工图及预算文件；施工方案经采购人确认方可施工。

2、预算文件应使用广联达计价软件编制（须同时提供电子版与纸质版），送采购人进行审核，供应商不得以预算价格未审定拒绝施工。

3、竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予以计量且实际完成的工程量确定，结算以实际验收工程量为准。

★4、采用总价折扣结算。结算单价为招标控制价中的单价。采用税前工程造价乘以折扣率进行结算。工程竣工结算时须扣减暂列金额。（首次报价时提供承诺函，格式见用户需求书后附）

★5、工程支付一次预付款，合同签订以后，供应商提供完整预付款申请资料，采购人在10个工作日内支付合同价（扣除暂列金）的35%作为预付款。工程竣工验收后，供应商提出工程结算并将有关资料送交采购人.采购人在接到上述资料40天内审查完毕，审核过程中供应商对数、补充资料的时间另计。双方对审核结果确认后，供应商向采购人提供发票、书面的竣工结算支付申请资料。采购人应在收到发票、书面的竣工结算支付申请资料后10个工作日内支付剩余工程结算款给供应商。（首次报价时提供承诺函，格式见用户需求书后附）

五、其他要求

1、供应商承诺同意采购方在有异议时，对供应商的响应文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

★2、供应商完全接受本项目合同文本的全部内容。（首次报价时提供承诺函，格式见用户需求书后附）

★3、供应商须保证，如中标（成交），投标（响应）文件所提供的材料，如果有效期（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形）未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。（供应商首次报价时提供承诺函，格式见用户需求书后附）

采购包1-12

1.主要商务要求

| 工期延误约定 | 因供应商原因导致工期延误，逾期竣工违约金每日支付违约金，每日违约金为合同价的1%。逾期竣工超20天，超过20天部分每日支付违约金额上调至合同价的2%。 |
| --- | --- |
| 建筑垃圾清运 | 此项目产生的建筑垃圾，供应商应负责运出学校范围，并按本地政府相关部门的要求处理。否则，发现一次支付违约金，金额为合同价的5%。 |
| 建筑垃圾清运 | 供应商组织建筑垃圾垂直运输时，禁止随意抛撒扬尘，采用人工搬运或密闭管道。否则，发现一次支付违约金，金额为合同价的5%。 |
| 其他 | 供应商支付违约金的上限：合同价的30%。 |
| 水电费 | 供应商工程施工和生活用的水电费，按工程结算价的0.7%交回给采购人财务部门 |
| 工期的确认 | 工期的确认：供应商应每天填写施工日志，并将施工日志在每个工作日交予采购人、使用单位、监理单位进行书面签字确认。因为采购人原因造成的工期延误，按施工日志中双方签认的结果进行逐一统计。因为工程量增加造成工期延长的，供应商应在3个工作日之内出具工程联系单，采购人根据工程量予以审批，延期不出具工程联系单的工期不予延期。供应商应妥善保管施工日志，如果发生遗失或损毁采购人不予补签，造成工期无法确认带来的损失由供应商负责。 |
| 工程竣工质量标准 | 工程竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予以计量且实际完成的工程量确定，结算以实际验收工程量为准。以施工图纸（若有）、设计变更（若有）和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，并达到合格及以上标准。 |
| 保修期约定 | 自工程移交采购人管理日起计算，防水部分工程保修期为5年，其他修缮工程保修期为2年。在保修期内因施工造成的工程质量问题，采购人通知供应商进行修理，供应商需在24小时内响应并组织维修。若供应商超时未响应则采购人组织人员进行维修，所产生的维修费用在工程质保金中扣除。 |
| 争议解决 | 双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。如果当事人不愿通过协商、调解解决或者协商或调解不能解决争议，任何一方起诉的，则向采购人所在地的人民法院提交诉讼解决，采购人所在地为广东省湛江市麻章区海大路1号。 |

附件X: (对于采购需求写明“提供承诺” 的条款，供应商可参照以下格式提供承诺)

承诺函

致： 采购人名称

对于项目（项目编号：         ），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

………

（二）三角号条款

1.

2.

3.

………

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

………

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

第三部分　供应商须知

一、	报价费用说明

1.	供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.      本次采购由采购人委托中标（成交）供应商支付采购代理费，中标价（成交价）须包含采购代理服务费。中标（成交）供应商须按《缴纳中标（成交）服务费通知》规定的期限向集中采购机构缴纳采购代理费（以到达集中采购机构开户银行帐户为准），各包组采购代理费定额收取7000元。

3.	采购代理费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以集中采购机构发出的交纳采购代理费通知书中指定的银行帐号为准。

二、    报价有效期

3.	本项目报价有效期为报价截止日起至少90日历日。

三、	采购文件

4.	采购文件的构成

4.1	采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	报价邀请函

2)	用户需求书

3)	供应商须知

4)	谈判、评审、成交

5)	合同书格式

6)	响应文件格式

7)	在采购过程中由集中采购机构发出的澄清更正文件等

5.	采购文件的澄清更正

5.1	集中采购机构对采购文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，于提交首次响应文件截止之日5日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分。

5.2	根据采购的具体情况，集中采购机构可延长响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买采购文件的供应商。

四、	响应文件的编制和数量

6.	报价的语言

6.1	供应商提交的响应文件以及供应商与集中采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	响应文件编制

7.1	供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

7.2	供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。

7.3	供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

8.	报价及计量

8.1	供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非采购文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	磋商保证金（本项目不适用）

9.1	供应商应按采购文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

9.2	投标（报价）保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。保证金的到账（保函提交）截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。交纳办法如下：

（1）采用非保函方式提交保证金的

采用银行转账方式的保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴；不接受银行柜台缴纳现金方式。保证金缴纳账户 ：供应商登录广东省政府采购中心网上报名系统进行网上报名后，在8小时内，保证金管理系统为各报名供应商分别生成保证金缴纳账户并公布到网上报名系统中。账户生成后，系统会向报名联系人的手机发送通知短信，每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户（因运营商或手机限制，短信有可能延迟或被屏蔽，各供应商也可以自行登录系统查询账户）。供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

递交投标（报价）文件现场除银行保函、担保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。不按以下规程提交保证金的，我中心对保证金不能在投标（响应）截止时间前到帐不负责任：

1) 银行转账方式提交的：各供应商在投标截止前自行登录网上报名系统查看保证金缴纳账户并向该账户缴纳足额的保证金。

2）支票方式提交的：在报价截止前3个工作日向广东省政府采购中心财务部（广东省政府采购中心3楼，电话020-83196865）提交支票，提交时请一并提供所投采购项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳投标保证金账户，支票付款有效期至报价截止日。

3）汇票、本票方式提交的：在报价截止前五个工作日向广东省政府采购中心财务部（广东省政府采购中心3楼，电话020-83196865）提交汇票、本票，提交时请一并提供所投采购项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳保证金账户。汇票、本票有记载付款日期的，付款日期应当在报价截止前3个工作日。

（2）采用保函方式提交保证金的

1）采用银行保函提交的：

  - 采用招标文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

  - 有效期超过投标有效期30天。

2） 采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

- 采用集中采购机构接受的格式；

- 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

- 有效期超过投标（报价）有效期30天。

9.3	未成交的投标供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

9.4	成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.5	有下列情形之一的，磋商保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	供应商在采购文件规定的报价有效期内撤销其报价；

2）	成交供应商在规定期限内未签订合同。

10.	响应文件的数量和签署

10.1	供应商应编制响应文件正本一份和副本叁份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

10.3	响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	响应文件的密封和标记

11.1	供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	供应商应按照《响应文件格式》的要求制作《报价信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的谈判日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

11.4	不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

五、	响应文件的递交

12.	响应文件的递交

12.1	所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达指定地点。

12.2	集中采购机构将拒绝以下情况的响应文件：

1）	迟于响应文件递交截止时间递交的；

2） 响应文件未密封的。

12.3	集中采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

13.	响应文件的修改和撤回

13.1	供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

13.2	供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

六、	谈判、评审、成交

见采购文件第四部分。

七、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式一次性向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

1）采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的报价供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）报价供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：陈小姐/龚小姐
电话：020-83187086/83196816；邮箱：gpcgdzgke@gd.gov.cn (推荐使用）
地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼质管科；邮编：510030

八、	合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

九、	适用法律

19.	采购人、集中采购机构及供应商进行的本次采购活动执行《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　磋商、评审、成交

一、	评审方法

- 评审方法采用综合评分法。

- 通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

二、	磋商小组

- 本次采购依法组建磋商小组。

- 磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、	技术商务磋商

- 磋商小组邀请所有供应商参加磋商，以随机抽签的形式对供应商进行磋商排序。

- 磋商小组与供应商分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

- 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、	资格性和符合性评审

- 磋商小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对竞争性磋商响应文件进行评审，审查每份竞争性磋商响应文件的技术、商务、合同条款等内容是否齐全有效。审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

- 磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件无效。

五、	技术、商务及价格评审

- 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50 | 30 | 20 |

- 技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》

- 商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》；

14.     价格评审

（1）最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（2）报价的错误修正原则

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正价后的价格作为核实价。

- 以上修正后的报价应当经报价供应商采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对报价供应商产生约束力，报价供应商不确认的，其报价无效。

（3）报价的缺项的处理

- 对报价服务报价漏项的，作非实质性响应处理。

（4）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

（5）计算价格评分：各有效磋商供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评审价）×20

15.     评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术、商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术、商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

六、	成交供应商的确定

16.     推荐成交候选报价供应商名单：本项目推荐三名成交候选人。将各有效磋商供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）。（2）技术得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一成交候选人，排名第二的投标供应商为第二成交候选人，以此类推。如某采购包出现中标人放弃中标或被依法认定中标无效等情形，另行确定中标人后导致同一投标人兼中两个采购包的或影响其他包组评审结果的，则该采购包作废标处理。

17.      根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

七、	发布成交结果

18.      集中采购机构将在下列媒体公告成交结果： 广东省政府采购中心网 (www.gpcgd.com)。

19.      在《成交结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

20.      《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与报价邀请函和磋商公告中投标供应商资格要求一致 |
|  | 不能通过资格性审查的报价供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.按照评审顺序，报价人未获得前面任一包组的第一成交候选人（包2-包12适用）。 |
|  | 2.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
|  | 3.“★”号条款满足磋商文件要求。 |
|  | 4. 提交报价函。报价文件完整，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 5. 报价有效期为报价截止日起90天。 |
|  | 6.如报价出现修正，报价人按采购文件规定书面确认。 |
|  | 7.报价总金额是固定价且是唯一的，报价折扣率不超过100%。如果磋商小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人应能证明其报价合理性。 注：本项审查在最终报价后进行。 |

备注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

# 4. 如果评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 附表二：技术评审表

技术评审表（包1-包12）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目方案 | 10 | 报价人了解本项目情况，分析本项目的特点、重点、难点，结合自身经验，提出合理化建议或解决措施方案。 1.方案完全满足且优于用户需求，得10分； 2.方案完全满足用户需求，得5分； 3.方案不完全满足用户需求，得2分； 4.不提供方案不得分。 |
| 2 | 维修及时性保证措施 | 5 | 报价人根据本项目的特点，从事前准备、接单响应、现场勘察、组织实施、投诉反馈等方面提出详细的保证措施： 1.各项措施完全满足且优于用户需求，得5分； 2.各项措施完全满足用户需求，得3分； 3.各项措施不能完全满足用户需求，得2分； 4. 不提供方案不得分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 10 | 针对项目的特点，从质量保证体系、材料质量控制、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施： 1.各项措施完全满足且优于用户需求，得10分； 2.各项措施完全满足用户需求，得5分； 3.各项措施不能完全满足用户需求，得3分； 4. 不提供方案不得分。 |
| 4 | 文明、环保施工保证措施 | 10 | 报价人根据本项目的特点，从文明施工管理制度、现场文明施工管理、环境保护等方面提出详细的文明、环保施工保证措施： 1.各项措施完全满足且优于用户需求，得10分； 2.各项措施完全满足用户需求，得5分； 3.各项措施不能完全满足用户需求，得3分； 4. 不提供方案不得分。 |
| 5 | 安全生产保证措施 | 10 | 报价人根据本项目的特点，从安全生产保证体系、施工人员安全培训、现场安全生产管理等方面提出详细的安全生产保证措施： 1.各项措施完全满足且优于用户需求，得10分； 2.各项措施完全满足用户需求，得5分； 3.各项措施不能完全满足用户需求，得3分； 4. 不提供方案不得分。 |
| 6 | 承诺抢修响应时间 | 5 | 报价人针对项目的特点，提出优于规定的抢修响应时间： 1.承诺或声明20分钟内到场抢修，得5分； 2.承诺或声明25分钟内到场抢修，得3分； 3.承诺或声明30分钟内到场抢修，得1分。 注：提供承诺或声明。30分钟以上或无相关内容不得分。上述的“内”均包含本数。 |
| 合计 |  | 50 |  |

附表三：商务评审表

商务评审表（包1-包12）

| 序号 | 评审 项目 | 单项分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 25 | 报价人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过的修缮类项目业绩，每提供1项得5分，最高得25分。 注：提供合同及竣工验收报告复印件并加盖报价人公章，否则对应项不得分。 |
| 2 | 体系认证 | 5 | 报价人具有有效的质量管理体系，提供得5分，最高得5分。 注：提供证书复印件，并须同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”对体系证书的信息查询截图作为评审依据,已失效或撤销或暂停的不得分，未同时提供以上材料的不得分。上述证书如因成立时间不足三个月未能获得的，可对应得分。 |
| 合计 |  | 30 |  |

第五部分 合同书文本

##### 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目

包组    协议

甲方：广东海洋大学

乙方：

签订时间：

甲方（采购人）：广东海洋大学

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据《广东海洋大学零星工程施工企业招标项目》项目进行公开招标（项目编号：）招标结果和有关招标文件、投标文件的要求，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本服务项目事项协商一致，订立本协议，共同遵守。具体条款如下：

一、项目概况说明、内容和工作要求

1.1 本服务项目是对广东海洋大学零星工程施工企业招标项目进行国内公开招标，选择 12 家入围施工单位，负责工程内容基本包括：广东海洋大学日常零星工程施工涉及教室、实验室、学生宿舍、食堂、水电、道路、体育场馆、给排水、消防设施等。具体工程内容以每个零星工程项目的相关设计图纸资料或施工方案为准。

经过招标，确定          为12 家入围施工单位（包组1）。

本协议中乙方为12家入围施工单位之一。

| 项目名称 | 包组号 | 服务期限 | 服务区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组1 | 2年 | 兴教楼、兴海楼、行政楼； |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组2 | 2年 | 东区运动场、海趣楼、招生就业楼、东区体育场地、团委办公楼（原体育楼）、海研、车队、图书馆 |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组3 | 2年 | 海涛、海天、海景、海安、农业技术研究所、海博楼、游泳场、水电科院子、校南门、图海楼 |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组4 | 2年 | 商业中心一卡通、体育馆、东区学生活动中心、礼堂、海霞、海宇、海妙、海韵、海宁、水产楼、兴农楼 |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组5 | 2年 | 海虹、海轩、海月、海风、海云、海沁、教工一幢至七幢、教工九幢、水生博物馆、2024年8月以后新建投入使用的楼宇、广学楼 |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组6 | 2年 | 钟海楼、明德楼、招待所、海鹰、海燕、勤海楼、后勤办公大院 |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组7 | 2年 | 中歌艺术学院相关楼宇、中西区体育场地、海怡、海涵 |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组8 | 2年 | 海怀、海思、海花、海乐、教工21至24幢、文科楼、西区大学生活动中心、海湛、海蓝、海梦、海念、海浪、海欢、海园、海春、校医院、湖光校区围墙 |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组9 | 2年 | 林果楼、工程训练中心、海科楼、望海楼 |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组10 | 2年 | 湖光校区公共区域（含马路、人行道等公共部分及附属设施） |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组11 | 2年 | 海滨校区；霞山校区 |
| 广东海洋大学零星工程施工企业招标项目 | 包组12 | 2年 | 3大校区（湖光、海滨、霞山）外的基地和相关住宅的建筑物及配套设施 |

1.2 包组1-包组12为该区域0-5万元（学生宿舍区域0.3万-5万，不含0.3万和5万元。湖光校区、海滨校区区域负责物业公司承办范围以外且5万元以内的零星工程施工）的零星工程施工项目。

1.3 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等，具体以各工程项目实际需求为准。

1.4 服务期：协议生效之日起，服务期限为二年。协议服务期到期后，协议自然终止。

1.5响应时间：

（1）包组1-包组12施工企业要求在接到通知，紧急维修接到通知2小时内开工。日常维修接到通知1天内开工。

二、项目要求

2.1 项目分12个包组是初步的划分，甲方可以根据学校实际自行进行调整，并有解释权，乙方不得对甲方的调整提出异议。

2.2 甲方根据实际需要，每次向乙方发出工程内容的通知，乙方在收到通知后，按时限要求现场确认，并按甲方要求的时限和采购程序实施。

2.3 必须严格按照已经确认的施工方案组织实施，并接受甲方或其委托单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

2.4 乙方在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由乙方自行承担，且甲方保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

2.5 乙方必须配备专职安全员，建立健全安全制度，并按甲方要求与进场施工前签订《安全生产承诺书》。

2.6 乙方必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好。

2.7 须建立项目负责人名册，不得少于1人。乙方承担工程，其委派项目负责人必须从备选项目负责人名册选取。备选项目负责人资格要求如下：

①备选项目负责人为建筑工程专业二级或以上注册建造师。

②备选项目负责人均持有安全生产考核合格证（B类）。

③必须是本公司正式员工（须提供人员岗位证书、第二代身份证及近半年社保）。

2.8 必须指派固定的项目负责人及施工现场管理联系人，如需更换项目管理负责人及施工现场管理联系人，必须经甲方同意。

三、双方责任和义务

3.1 甲方责任和义务

（1）提供工程施工相关资料，并说明改造意图和施工交底。

（2）提供施工用电，用水和必要的施工条件。

（3）认定设计和材料变更，确定工程质量的增减，协助乙方质检，质验和竣工验收。

（4）确定施工进度后，根据协议要求按期报款，确保工程顺利进行。

3.2 乙方责任和义务

（1）乙方承诺工程施工全过程严格遵守国家、省、市有关消防安全和建筑施工的各项法律、法规、政策，严格遵守广东海洋大学规章制度，服从广东海洋大学相关部门的正常管理，所有施工人员和特种作业人员必须做到持证上岗，文明施工，安全施工。

（2）在施工作业期间，乙方负责严格按国家有关的安全规范对雇请的所有施工人员进行管理，按安全规范进行岗前培训和安全检查，落实各项安全措施，并对雇请的所有施工人员负全部安全责任，承担施工全过程中所雇请的施工人员发生安全事故或意外伤亡而引发的全部责任及赔偿等一切连带责任及其所有后果。

（3）根据图纸和现场具体条件设施，及时向甲方提出修改意见经甲方认可后施工。

（4）作好地面保护措施工作，成品保护，保证其它设施不受损坏。

（5）协议有效期内，因乙方施工人员违反操作规程，无论其故意或懈怠或疏忽而造成甲方设备设施损坏以及甲方人员或其他第三方人身和财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任；若受损害方因此向甲乙双方索赔或起诉(包括仲裁)的，乙方负责应诉及赔偿; 若因此造成甲方承担连带责任及经济损失的，由乙方补偿。

四、其他说明

本次零星工程框架协议成交承建商按公开招标结果有 7 家，在实施过程中，每一项小额零星工程施工项目甲方可根据项目的具体情况直接委托任一成交承建商，其它成交承建商不得有任何异议。

五、安全生产要求

5.1 在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

5.2 由于工程乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

5.3 工程乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

六、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

七、保密

7.1 项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

7.2 未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本协议提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本协议无关的任何第三方，不得将其用于履行本协议之外的其它用途。即使向与履行本协议有关的人员提供，也应注意保密并限于履行协议所必需的范围。

7.3 除了协议本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成协议后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

八、激励、惩罚、重启机制 、评价

后勤保障部动态对施工企业进行考核和量化打分。根据考核的结果对入围企业给予一定的激励和惩罚。

8.1 考核机制

所有施工任务后勤保障部将进行书面派单，广东海洋大学各使用单位将动态对施工企业的服务质量进行评价，评价分4个档次，分别为：好、较好、一般、差。

8.2 激励机制

累计达到3个“好”评的企业将：1.增加分派部分或全部考核差的企业的工作量；2.对于学校5万-30万的项目，在广东省政府采购智慧云平台电子卖场定点集市竞价将采取直接选取加随机选取供应商的方式，我将提供直接选取供应商的机会。有“差”评的企业不予激励。施工企业接受分派工程后应在10个工作日内上报预算，累计5个工程未按时上报预算的不予激励。

8.3惩罚机制

累计达到2个“差”评的企业将：1.逐步减少分派工程，所负责的区域将部分或全部分派给考核好的企业；2.对于学校5万元以上项目，我们在广东省政府采购智慧云平台电子卖场定点集市竞价中不提供直接选取供应商的机会；3.对于违反合同的企业将依据合同按程序追究相应责任。

累计达到3个“差”评的企业将暂停分派工程。所负责的区域将部分或全部分派给考核好的企业。

累计3个工程未按时上报预算的，将暂停分派工程。所负责的区域将部分或全部分派给考核好的企业。

若发现不同包组实际管理人为同一人(包括但不限于：施工时不同包组的管理人员、施工人员等为同一批人)，将终止相应企业承包资格。

8.4评价

| 施工企业评价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评分细则 | 最高得分 | 最多扣分 | 实际得分 | 备注 |
| 使用单位填写 |  |  |  |  |  |
| 工程质量 | 扣分项：验收感观效果差，做工粗糙。加分项：工程完工整体质量好、感观效果好，较好达到维修的预期效果。 | 25 | -25 |  | 使用单位评分 |
| 安全生产及文明施工 | 扣分项：安全生产及文明：施工现场设置规范，具备必要的标志、照明、隔离、易燃易爆物品保管等安全设施，达不到要求。未采取预防及保护措施，进行强噪声工程作业，施工便道、作业现场定时清理，建设环境有序、卫生。达不到要求。加分项：施工现场卫生垃圾清理及时，完工后未遗漏建筑垃圾。 | 25 | -25 |  | 使用单位评分 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 后勤保障部填写 |  |  |  |  |  |
| 进度及响应管理 | 紧急维修接到通知2小时内开工，超过2小时未开工扣20分，记录一次“响应慢”。日常维修接到通知1天内开工，超过1天未开工扣20分，记录一次“响应慢”。 | 20 | -20 |  | 后勤保障部评分 |
|  | 紧急维修：项目负责人到位，接到通知2小时内开工，得15分。日常维修：项目负责人到位，接到通知1天内开工，得15分。 | 15 | -15 |  | 后勤保障部评分 |
| 材料质量 | 发现一次材料不合格被要求整改扣5分；材料品质良好给予加分。 | 15 | -15 |  | 后勤保障部评分 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 总得分90-100分认定为好，75-89认定为较好，60-74认定为一般，59分以下认定为差。累计达到2个“差”评的企业将：1.逐步减少分派工程，所负责的区域将部分或全部分派给考核好的企业；2.对于学校5万元以上项目，我们在广东省政府采购智慧云平台电子卖场定点集市竞价中不提供直接选取供应商的机会；3.对于违反合同的企业将依据合同按程序追究相应责任。 累计达到3个“差”评的企业将暂停分派工程。所负责的区域将部分或全部分派给考核好的企业。 |  |  |  |  |  |
| 评价人： 评价时间： |  |  |  |  |  |

8.4响应机制要求

施工企业接受任务分派时双方书面签收派工单，紧急情况将通过微信、短信等方式留痕。紧急维修接到通知2小时内开工，超过2小时未开工扣20分，记录一次“响应慢”。日常维修接到通知1天内开工，超过1天未开工扣20分，记录一次“响应慢”。累计达到5个“响应慢”，将暂停任务分派。

8.5重启机制

按考核要求，如果出现暂停派工的企业较多，剩余正常派工的企业少于3家时，已经暂停派工企业的所有评价全部清零，所有企业重新开始派工及考核。对于已经暂停派工再次重启接受派工的企业，需要企业出具书面承诺函或保证书，主要内容为暂停派工的原因、如何承诺提高服务质量。

九、争端的解决

协议执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行协议时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订协议，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本协议执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

12.1 本协议所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

12.2 在执行本协议的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本协议的有效组成部分。

12.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

12.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的协议项下的义务。

十三、协议生效

13.1 协议自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。如双方签字的日期不一致时以最后一个日期为准；如协议有一方未填写日期，即以另一方日期为准。

13.2 本协议一式 6份，具有同等法律效力，甲方执4份、乙方执2份。

| 甲方：广东海洋大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 地址： | 地址： |
| 开户行： | 开户行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 学校纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 电话： | 电话： |
| 签约日期： | 签约日期： |

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

目录

1.	自查表	42

2.	初次报价表	45

3.	报价函	46

4.	资格证明文件	48

5.	一般商务条款偏离表	53

6.1  施工组织设计	54

7采购代理费支付承诺书	58

8报价信封（独立封装）	58

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作竞争性磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对竞争性磋商响应文件的评价。如竞争性磋商响应文件格式内容与前面有冲突的，以前面的内容为准。

广东省政府采购

竞争性磋商

响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：年月日

## 自查表

#### 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | / | / |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | / | / |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在竞争性磋商响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.2商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 初次报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 分项 | 折扣率 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写：百分之 ；小写： % |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容及采购代理费用。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 报价函

报 价 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的（项目名称）项目的采购[采购项目编号为：（采购项目编号）]，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的（项目名称）采购文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的竞争性磋商响应文件，正本一份，副本叁份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的报价总价详见《报价一览表》。

（二）本竞争性磋商响应文件的有效期为竞争性磋商响应文件递交截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的磋商日之后，报价有效期之内撤回报价或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还磋商保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（六）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付采购代理费，项目总报价已包含采购代理费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

（十）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备以下条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：.邮政编码：.

电    话：.

传    真：.

代表姓名：.职    务：.

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：年龄：身份证号码：_________

注册号码：企业类型：_____________________________________

经营范围：。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：是注册于（国家或地区）   的（供应商名称）     的法定代表人，现任职务，有效证件号码：。现授权（姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就（$项目名称）项目采购[采购项目编号为（$采购项目编号）]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.5	资格性审查要求的相关证明文件

4.5.1  供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（首次报价时提供承诺函）。

4.5.2  供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（首次报价时提供承诺函）

4.5.3   设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

#### 4.6	名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.7	中小企业声明函（承接本项目工程为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.8 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为(□符合□不符合)条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供（□本单位□非残疾人福利性单位）制造的货物（承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

4.9    财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

## 6.1  施工组织设计

1）报价人应编制施工组织设计，包括但不限于以下内容：

1.1.1 对施工环境的了解及熟悉情况；

1.1.2 编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；

1.1.3 拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；

1.1.4 结合磋商工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

1.1.5其它。

2）施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- 拟投入的主要施工机械设备表

- 劳动力计划表

- 计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 施工总平面图

#### 6.2	项目人员安排

6.2.1	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

6.2.2	专业人员的时间计划表

本项目拟安排人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等。

#### 6.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 6.4其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 7.  采购代理费支付承诺书

采购代理费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵中心组织的($采购项目名称)招标中获成交（采购项目编号：），我方保证按采购代理机构规定的采购代理服务费缴纳时间及缴纳方式，承担本项目采购代理费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东省政府采购中心的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 8       报价信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“报价信封”。

#### 8.1     《报价一览表》(从竞争性磋商响应文件正本中复印并盖章)

| 施工范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工 期 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 执业证书信息(建造师注册编号) |  |

#### 8.2	优惠或折扣说明（如有）、《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）、《监狱企业证明文件》（如有）

## 8.3   《采购代理费支付承诺书》原件

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

报价保函

（不符合采购文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第号

致：广东省政府采购中心

本保函作为(供应商名称)             （以下简称供应商)响应采购项目编号($采购项目编号)的($采购项目名称)采购项目的报价邀请提供的磋商保证金，  （开具银行名称）在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）元整 [保证金金额]（（小写）￥元）：

1.从谈判之日起到报价有效期满前，供应商撤回报价；

2.供应商未能按成交通知书的要求与买方签订合同；

3.成交供应商未能按《供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该报价有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名职务

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购项目编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3：投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。